产品审计与路线图

财富人生

产品缺口分析与建设路线图 v2.0

分析依据：《财富人生_AI开放式人生财商模拟游戏_完整产品规格书_v1.0》与当前可运行实现

文档目的：明确仍缺失的系统、内容与玩法，并确定后续建设优先级

审计日期：2026年8月1日

当前判断：工程骨架已形成，但玩法深度和社会生态仍处于原型阶段

核心结论 当前版本不是只差一些卡牌或页面，而是缺少真正的模拟层。大多数系统仍被压缩为“选择卡牌—概率判定—数值变化—结果文本”，所以即使页面阶段增多，玩家仍会感觉每回合在重复同一种玩法。

# 1. 审计结论

当前版本已经具备公开部署、七阶段回合、现金流控制台、主题、存档、基础规则引擎和多人房间，证明技术路径可行。但它仍更接近“可运行的规则原型”，尚未达到规格书要求的中等偏上完整度。

| 维度 | 估算完成度 | 判断 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程与发布基础 | 70% | 稳定 | 已完成构建、部署、持久化房间与基础测试。 |
| 界面骨架 | 65% | 基本形成 | 棋盘、控制台和卡牌台已存在，但棋盘尚非真实路线图。 |
| 规则框架 | 45% | 仍需重构 | 有概率快照和资源约束，但实体与长期后果模型不完整。 |
| 玩法深度 | 30% | 明显不足 | 职业、家庭、投资、企业等多数仍共用少量通用操作。 |
| 事件与社会生态 | 20% | 原型阶段 | 事件链、AI角色、合同与多人社会行为数量和深度不足。 |
| 规格整体完成度 | 35%–40% | 未达目标 | 框架完成度显著高于内容与模拟深度。 |

# 2. 为什么仍然像在重复同一套玩法

- 棋盘是状态展示：三条路线随回合点亮，玩家没有真正选择和改变路线图。

- 行动解析过度统一：职业、学习、副业、关系和投资最终都落入相似的概率判定和数值加减。

- 内容没有形成实体：副业没有客户与订单，家庭没有独立角色，资产没有交易和持有过程，合同没有约束力。

- 事件缺少导演和连续链：事件池较小，绝大多数事件一次发生、一次结束，玩家很难感到历史正在累积。

- 多人模式是独立简化小游戏：没有复用单人职业、技能、资产、家庭和事件系统。

根因 页面结构已经变化，但玩家能够使用的决策动词没有增加；真正需要扩充的是状态、实体、关系、合同和长期后果，而不是继续增加页面壳。

# 3. 关键缺口清单

## 3.1 真实人生路线图

- 当前棋盘进度主要由回合数驱动，不是由职业、技能、资产、家庭和历史行为生成。

- 缺少节点前置、隐藏路线、锁定路线、失败路线、回退路线和分岔选择。

- 自由机会格只是入口按钮，没有成为路线图中的特殊机会节点。

- 需要建立 RouteGraph：节点、边、条件、暴露、历史和失效状态都成为规则实体。

## 3.2 普通行动与资源冲突

- 职业行动缺少休假、辞职、考证、晋升、内部调岗、降低工时、迁城等独立决策。

- 主业当前是强制基础行动，玩家不能真正承担离职、空窗或降低工作投入的后果。

- 副业、家庭、关系和个人行动种类较少，仍依赖通用成功/失败模板。

- 资源除时间和现金外，信用、人情、健康、合同能力和机会次数尚未成为普遍可消耗资源。

## 3.3 职业、技能和天赋生态

- 30个职业和48项技能达到了数量门槛，但职业没有等级、晋升、作品履历、资格和独立成长路线。

- 技能主要是单一熟练度；组合标签尚未真正解锁跨境内容、量化研究、企业服务等路线。

- 天赋揭示主要按尝试次数推进，缺少相对表现、跨环境稳定性、兴趣和持续交付证据。

- 需要增加技能应用记录、组合配方、时代适配、衰减和可迁移能力。

## 3.4 世界与事件导演

- 当前世界主要是周期、利率、通胀、房产热度和行业倍率，仍像全局天气修正。

- 缺少城市产业结构、平台兴衰、技术替代、行业传导、恢复期和供需变化。

- 个人事件在普通行动前预抽取，本回合行为只能改变处理结果，不能充分改变事件是否发生。

- 需要按世界暴露、玩家历史、未结承诺和事件链状态动态选择事件。

## 3.5 事件数量与连续因果

- 当前约36个通用事件、4张周期宏观牌和1条三阶段裁员链，远低于完整内容生态。

- 事件模板缺少标准化延迟后果、关联事件、合规标签和链路状态。

- 幸运与倒霉事件缺少二次管理问题，例如暴富后的税务、骗局、关系请求和消费升级。

- 事件扩充必须按故事包和事件链建设，不能直接堆放互不关联的卡牌。

## 3.6 投资、房产和企业经营

- 投资主要是买入最低金额并在结算时随机涨跌；缺少卖出、调仓、费用、税费、相关性和集中风险。

- 股票没有基本面、估值、情绪、停牌、退市、熔断、杠杆和被迫卖出。

- 房产没有区域、空置、租客、维修、过户成本和租赁合同。

- 企业主要是营收、成本和员工数线性变化，缺少客户、订单、定价、治理、股权、供应链和退出。

## 3.7 家庭、关系和合规

- 快速和标准模式中的家庭大多被压缩为单一关系数值。

- 深度模式配偶只是布尔状态，子女主要是年龄与教育金，父母主要是照护等级。

- 缺少配偶独立职业、收入、资产、风险偏好、消费观、健康和财务合并策略。

- 缺少法律记录、监管关注、职业限制、合同纠纷、账户冻结、追偿和职业差异化处罚。

## 3.8 AI同桌与学习层

- 真实AI目前主要用于将自然语言转换为自由机会卡。

- AI同桌只有3个角色，目标和底线多数停留在展示文本，行动仍以规则随机为主。

- AI不会主动发起交易、竞争、合作、欺骗，也不会与其他AI形成关系。

- 尚未建立玩家偏好学习、新想法聚类、人工审核和内容候选入库流程。

## 3.9 多人模式统一

- 多人房间只有现金、收入、支出、信任、8种行动和现金转账，不是单人模式的网络化版本。

- 缺少职业、技能、资产、家庭、健康、自由机会和完整事件系统。

- 借款、担保、资产交易、联合投资、合伙创业、竞争和信息分享尚无可执行合同。

- 需要让单人、AI和真人玩家共享同一套 Action、Event、Asset、Relationship 和 Contract 模型。

## 3.10 模式节奏、复盘与内容工具

- 三种模式主要差在回合数和预算，事件密度、系统开关和解释深度差异不足。

- 深度模式给出12次自由机会，偏离规格书的1/2/3次设计；240季度完整七阶段也会产生严重点击疲劳。

- 复盘的运气、准备和决策比例仍是启发式估算，缺少可验证的因果链和反事实对照。

- 内容、规则和叙事耦合，缺少Schema校验、事件链编辑、可达性检查和大规模平衡模拟。

# 4. 内容数量差距

数量达标不等于系统完成，但当前最明显的内容缺口仍集中在事件和AI角色。以下为规格建议与当前实际的对照。

| 内容 | 规格建议 | 当前 | 判断 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业/收入方向 | 24–36 | 30 | 数量达标，深度不足 |
| 技能 | 40–60 | 48 | 数量达标，组合未落地 |
| 个人与关系事件 | 100–160 | 约27个非宏观/行业模板 | 严重不足 |
| 宏观/行业事件 | 20–30 | 约9个模板＋4张周期牌 | 不足且重复度高 |
| 投资资产 | 20–30 | 24 | 数量达标，交易机制不足 |
| AI角色原型 | 12–20 | 3 | 严重不足 |
| 学习知识模型 | 20–30 | 24 | 数量达标，触发解释较浅 |
| 主题 | 4 | 4 | 达标 |

建设原则 先建设可组合的内容原子、事件链和故事包，再扩数量。否则160张事件只会形成更大的随机卡池，而不会形成更丰富的人生。

# 5. 建设路线图

后续不再按页面数量推进，而是按可独立验收的完整系统切片推进。每个里程碑都必须同时包含数据模型、规则、界面、内容、测试和复盘证据。

| 里程碑 | 主题 | 核心交付 | 完成标志 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 规格追踪与统一模型 | 建立需求追踪矩阵；统一玩家、世界、路线、行动、事件、关系、合同和审计结构。 | 任何功能都能对应规格条目；单人、AI与多人不再使用不同领域模型。 |
| M1 | 真实路线图与行动导演 | 实现RouteGraph、节点条件、上下文行动、资源冲突和行动后事件抽取。 | 转行、技能、家庭和资产选择能真实改变棋盘结构及随后事件。 |
| M2 | 六条高质量人生故事包 | 按职业、自由职业、创业、家庭、投资、关系与合规建设连续事件链。 | 快速模式每局至少出现3次可感知的过去行为改变未来。 |
| M3 | 职业、技能、投资和企业 | 建立职业层级、技能组合、作品证据、买卖调仓、房产和企业经营子系统。 | 不同职业与资产拥有不同操作方式，不再只替换名称和收益率。 |
| M4 | 家庭、AI社会与合同 | 实体化配偶、子女、父母、客户、合伙人和竞争者；加入合同与违约。 | AI能够主动提议、拒绝、竞争、帮助和改变策略；关系影响可追踪。 |
| M5 | 统一多人模式 | 让网络房间直接复用完整领域引擎，加入借款、担保、交易、联合投资与合伙经营。 | 同一局内真人和AI执行相同规则，离线接管不会切换为简化玩法。 |
| M6 | 复盘、内容工具和平衡 | 建立因果日志、反事实复盘、内容Schema、事件链检查和Monte Carlo模拟。 | 不存在明显单一必胜路线；内容重复、不可达节点和失衡策略可自动发现。 |

# 6. 六条内容丰富化主线

| 内容包 | 核心玩法 | 学习模型 | 最低链路 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定职业与裁员转型 | 晋升、内部调岗、裁员信号、空窗期、再训练、迁城、职业资格 | 职业韧性、应急金、人力资本 | 3–5条事件链 |
| 自由职业与内容创作 | 客户、报价、交付、作品、平台规则、版权、账号风险、复购 | 低成本试错、内容复利、平台风险 | 3–5条事件链 |
| 小企业与合伙经营 | 订单、库存、员工、现金流、股权、治理、供应链、退出 | 经营杠杆、合同、现金流 | 4–6条事件链 |
| 恋爱、婚姻与住房 | 消费观、财务合并、买房、迁居、生育、照护、教育和冲突 | 家庭责任、风险缓冲、机会成本 | 4–6条事件链 |
| 投资周期与市场危机 | 估值、情绪、分红、流动性、再平衡、杠杆、熔断和被迫卖出 | 资产配置、期限错配、能力圈 | 3–5条事件链 |
| 关系、合同与合规 | 借款、担保、合作、骗局、资金来源、尽调、违约、追偿和职业后果 | 信用、尽调、合规、关系复利 | 4–6条事件链 |

每个内容包应包含4–6条可走路线、15–25个事件、2–3个AI角色、对应职业/技能/资产以及独立复盘内容。六个内容包完成后，才能自然达到100–160个个人与关系事件，而不是靠散乱复制填充数量。

# 7. 模式重构方案

## 7.1 快速模式

- 8–12个关键年份；1次自由机会；聚焦一条主线和一次主要转折。

- 压缩日常结算，只展开真正影响路线的关键事件。

## 7.2 标准模式

- 20–30个年份；2次自由机会；允许职业、家庭、投资和关系多线交叉。

- 至少经历两条连续事件链和一次宏观周期切换。

## 7.3 深度模式

- 40–60年人生；恢复为3次自由机会；季度用于计算，年度用于重要决策。

- 提供自动结算、行动托管和年度摘要，避免240个季度逐一完成七阶段。

- 税务、保障、养老金、家庭、企业和传承按照人生阶段渐进解锁。

# 8. 新的完成定义

- 新增页面不算完成：必须新增一种可感知的决策、状态或长期后果。

- 新增职业不算完成：必须拥有前置、成长、风险、收入模式和至少两个转型出口。

- 新增事件不算完成：必须有触发条件、暴露对象、选择、即时结果、延迟后果和复盘标签。

- 新增AI角色不算完成：必须拥有目标、资源、风险偏好、底线、记忆和可验证决策规则。

- 新增多人功能不算完成：必须复用单人规则，并能处理合同、违约和统一结算。

- 测试能通关不算完成：还必须测试策略分布、事件重复、路线可达性和长期平衡。

# 9. 建议立即启动的第一里程碑

优先工作 统一领域模型＋真实路线图＋行动后事件导演＋第一条完整职业转型故事包。

这一步不追求继续扩大页面数量，而是把一条职业人生做深：玩家能够继续工作、降低工时、休假、争取晋升、内部调岗、补技能、建立作品证据、辞职和转行；这些选择会改变棋盘节点、关系支持、现金流和后续事件。

## 9.1 第一里程碑验收条件

- 玩家行为而不是回合数决定路线节点是否出现和解锁。

- 同一职业至少有继续深耕、管理晋升、横向转型和离开四类出口。

- 本回合普通行动能够改变本回合及未来事件的候选集合。

- 至少20个互相关联的职业和关系事件，包含不少于3条分支事件链。

- 至少4个AI角色会根据目标和底线主动回应玩家。

- 复盘能够引用真实职业选择、准备证据、运气落点和延迟后果。

- 单元测试、属性测试和完整快速模式E2E共同通过。

# 10. 不再重复的开发方式

- 不再把达到内容数量当成系统完成。

- 不再把按年份点亮的节点称为动态棋盘。

- 不再为联机维护一套与单机脱节的简化玩法。

- 不再只修改页面标题，却保留完全相同的决策动作。

- 不再直接堆放互不关联的事件卡。

- 不再把几个数值字段称为完整家庭、企业或投资系统。

- 不再只验证游戏能够跑完，而忽略重复度、平衡和路线可达性。

最终方向 先让玩家的选择真实改变世界、关系和路线，再扩大内容数量。只有当每一套内容都能产生独立策略、连续事件和可复盘因果时，《财富人生》才会从卡牌式原型变成规格书中的开放人生模拟器。

# 附录：分析依据与边界

主要依据为《财富人生_AI开放式人生财商模拟游戏_完整产品规格书_v1.0》，重点核对回合骨架、玩家模型、职业技能、自由机会、概率引擎、事件世界、投资、家庭、多人、AI裁判、复盘、UI方向、首版范围和验收标准。

本文档是产品建设路线图，不是按旧实现继续补丁式扩展的任务列表。后续每个里程碑应拆分为可独立验证的小版本，并保持游戏始终可以完成一局。