产品审计 · 玩法重构 · 执行路线图

财富人生

玩法缺口与完善执行总纲 v3.0

从“能运行的规则原型”走向“真正可重复体验的开放式人生财商模拟器”

分析依据：完整产品规格书 v1.0、当前仓库实现、M0–M4 验收结果与 M5 在建方案

审计日期：2026 年 8 月 8 日

当前版本判断：单人核心已形成内容型 MVP；多人统一领域模型与内容运营工具仍是主要缺口

公开仓库：github.com/hrr1119/wealth-life-ai-simulator

核心结论 过去的问题不是页面少，而是职业、家庭、资产、事件和联机被压缩成同一种“选卡—判定—加减数值”。M0–M4 已把单人模式改造成连续因果系统；下一步必须让联机完整复用同一套领域规则，并建设可持续扩充内容的工具链。

在线地址

GitHub Pages：https://hrr1119.github.io/wealth-life-ai-simulator/

公开全栈站：https://wealth-life-ai-sim.q1658046672.chatgpt.site/

# 1. 一页结论

当前产品已经跨过“能不能做出来”的阶段，进入“能不能形成长期可玩性”的阶段。单人模式的规则、叙事、职业成长、资产管理、家庭责任、AI 同桌和合同已形成相互连接的系统；但联机模式仍未完成同构，内容生产、平衡模拟和因果复盘也尚未形成工具闭环。

已解决：七阶段回合、真实路线图、行动后事件导演、10 条连续故事线、职业/技能/资产成长、家庭责任账本、AI 自主决策、可执行合同。

最大缺口：联机目前仍是简化版玩法，不能完整使用职业、技能、资产、家庭、事件和合同。

次要缺口：投资/企业经营仍可继续深化；内容编辑、规则校验、批量模拟、玩家行为分析与因果复盘工具未完成。

执行原则：不再增加重复页面壳；每个里程碑都必须同时交付领域模型、规则、界面、内容、测试、迁移与公开部署。

# 2. 当前建设进度

| 里程碑 | 主题 | 状态 | 当前成果 / 剩余任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| M0 | 规格追踪与统一模型 | 完成 | 规则、AI 与叙事边界明确；单人核心状态可迁移、可测试。 |
| M1 | 真实路线图与事件导演 | 完成 | 路线由真实行动与事件生长；本回合行为可改变后续事件候选。 |
| M2 | 连续人生故事生态 | 完成 | 10 条五阶段故事线、50 个连续事件；与 36 个通用事件共同形成 86 个事件原型。 |
| M3 | 职业、技能与资产组合 | 完成 | 30 职业、48 技能、24 资产；前置、组合、准备度、调仓与变现折价已落地。 |
| M4 | 家庭、AI 自主性与合同 | 完成 | 全模式家庭责任账本、4 位 AI 独立决策、关系合同履约/退出/违约状态机。 |
| M5 | 联机统一领域模型 | 进行中 | 正在把联机从 8 个固定动作升级为完整职业、技能、资产、家庭、事件与合同系统。 |
| M6 | 内容工具、平衡与因果复盘 | 待实施 | 建设内容 Schema、编辑/审核、可达性检查、批量模拟、平衡报告与反事实复盘。 |

阶段判断 目前不应继续用新增首页、弹窗或卡牌皮肤来掩盖玩法差距。所有开发资源优先投入 M5 与 M6。

# 3. 过去为什么会偏离玩法计划

| 表面现象 | 根因 | 正确修复方式 |
| --- | --- | --- |
| 每个阶段看起来都是同一套卡片 | 页面切换了，但玩家可使用的决策动词没有增加 | 让各阶段承担不同任务：观察、规划、谈判、应对、结算、复盘。 |
| 职业、学习、副业、关系手感相似 | 都被压成相同概率公式与一次性数值变化 | 为职业、技能、家庭、资产、合同建立独立状态与长期后果。 |
| 事件很多但仍像随机卡池 | 缺少前序证据、事件链状态和延迟后果 | 用故事包、记忆标签、暴露条件与到期结果组织内容。 |
| AI 像背景人物 | 角色目标只用于展示，没有自主规划和底线 | AI 每期独立做储备、降债、学习、投资、经营和家庭保障决策。 |
| 联机像另一个小游戏 | 多人服务端维护了独立的现金/信任/8 动作模型 | 多人、真人与 AI 共用 Action、Event、Asset、Relationship、Contract。 |

# 4. 已经完成的玩法重构

## 4.1 路线与连续因果

人生棋盘不再按回合自动点亮，而是由职业、资本、关系三条真实路线生成节点、失败疤痕与候选分岔。

个人事件在普通行动和互动完成后再抽取；行动标签、历史记忆、关系、现金缓冲、健康、资产暴露和世界周期共同决定候选。

10 条五阶段故事线覆盖职业成长、职业冲击、职业转型、独立经营、创业、家庭住房、投资周期、合同合规、消费债务与平台经营。

## 4.2 职业、技能与资本

职业准备度同时读取目标技能、可迁移能力、现金跑道、行业趋势、经历和精力，不再是交钱即可转职。

进阶技能具有前置；技能组合只在相关行动中形成有限、可审计的概率修正。

资产组合显示配置、集中度、高风险占比、波动和流动性；卖出进入行动队列，并扣除交易成本和流动性折价。

## 4.3 家庭、AI 与合同

快速、标准和深度模式都保留家庭阶段、共同现金、信任、保障、共同生活、育儿和代际照护责任。

4 位 AI 同桌会根据目标、财务、风险偏好、压力和世界状态自主行动，并保存结构化理由与结果。

联合项目进入合同簿；履约、完成、按约退出和到期违约都产生现金、收入、信用、关系与记忆后果。

# 5. 仍然缺什么：按优先级排序

| 优先级 | 缺口 | 当前问题 | 完成目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 联机领域统一 | 联机动作、事件与玩家状态仍过度简化 | 联机完整复用 30 职业、48 技能、24 资产、86 事件、家庭责任与合同。 |
| P0 | 联机互动深度 | 主要是现金转账，缺少可执行合作 | 支持借款、共同项目、分工履约、退出与违约，并在统一结算中生效。 |
| P1 | 内容工具链 | 内容写在代码里，扩充和审查成本高 | 事件/职业/资产 Schema、编辑器、审核、版本、可达性和依赖检查。 |
| P1 | 平衡与因果复盘 | 结果分析仍偏启发式，缺少大样本证据 | 批量模拟、分职业胜率、策略集中度、反事实对照与因果链可视化。 |
| P1 | 投资与企业经营深度 | 已有组合和变现，但微观经营仍不够丰富 | 加入客户、订单、定价、库存、股权、治理、供应链、税费和退出。 |
| P2 | 账号与跨端存档 | 单人存档只在本浏览器 | 事件日志化、账号分区、跨端恢复与版本迁移。 |
| P2 | AI 内容学习闭环 | AI 主要解释/生成机会，不参与内容运营 | 偏好聚类、候选内容生成、人工审核、灰度和回滚。 |

# 6. M5：联机模式如何彻底改造

目标 联机不是再做一套多人小游戏，而是把现有开放人生模拟器网络化。真人、AI 与单人必须使用同一套领域语言和同一套结算语义。

## 6.1 玩家领域状态

| 领域 | 联机必须持久化的状态 | 玩家能感知的变化 |
| --- | --- | --- |
| 职业 | 角色、当前职业、职业历史、准备度证据 | 工作、晋升、转型与行业风险不再是同一张卡。 |
| 技能 | 技能等级、前置、组合、应用记忆 | 学习会解锁职业、经营和事件处理方式。 |
| 资产 | 持仓、成本、市值、流动性、收益 | 可以买、卖、调仓，并承担集中度与周期风险。 |
| 家庭 | 阶段、共同现金、信任、保障、持续责任 | 家庭选择进入每期结算，不再只加减幸福。 |
| 合同 | 当事人、条款、贡献、到期、状态、记录 | 合作必须履约；忽略、退出和违约都有后果。 |
| 事件 | 本回合共同事件、个人选择、记忆与历史 | 同一世界冲击下，不同选择产生不同结果。 |

## 6.2 动态行动目录

联机行动不再固定为 8 个按钮，而是由玩家当前状态动态生成。初始目录直接复用现有内容库，并根据现金、前置、持仓、家庭状态和合同到期情况锁定或推荐。

职业：当前职业工作 + 30 条职业转型，显示准备度、转型成本与缺失前置。

技能：48 项技能，按真实前置、等级和组合显示可学/锁定。

资产：24 类资产买入；已有持仓支持 25% 或全部卖出，并计算真实变现折价。

人生与家庭：健康、关系、家庭保障、共同生活、育儿和照护等行动。

合同：到期履约、协商退出、共同项目和违约后续。

事件回应：每回合从 86 个规范事件中产生共同事件，所有玩家必须选择个人回应。

## 6.3 联机回合体验

规划：玩家秘密选择行动与事件回应；界面按推荐、职业、技能、资产、家庭、合同分类。

互动：公开协商交易和合同；可查看对方公开职业、风险、信用和合作记录。

统一揭晓：服务端同时结算行动、共同事件、资产估值、家庭责任、负债利息与合同状态。

学习反馈：每名玩家看到本回合现金流、压力、技能/资产/关系变化以及触发原因。

断线接管：AI 使用同一动态行动目录和目标函数规划，玩家重连后恢复原身份。

## 6.4 M5 验收标准

任意房间玩家都能看到并使用完整职业、技能、资产、家庭、事件和合同状态。

旧房间可以懒迁移，不因数据库新增领域表而失效。

计划提交支持新版对象结构，同时兼容旧版行动数组。

结算具有幂等保护；重复请求不会重复扣款、发放收益或推进合同。

两名真人 + AI 接管场景通过浏览器测试；控制台无错误；静态站与公开全栈站都能进入同一房间。

# 7. M6：把内容扩充变成生产能力

| 能力 | 具体建设 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| 内容 Schema | 统一职业、技能、资产、事件、事件链、AI、关系和合同字段 | 新增内容先过结构校验，不能直接污染公共规则。 |
| 事件链编辑 | 可视化前置、记忆、分支、延迟后果、失效条件和结束节点 | 设计者能发现断链、死路和永远不可达内容。 |
| 批量模拟 | 不同角色、职业、风险偏好和世界种子的数万局自动运行 | 输出破产率、财务自由率、路径集中度、系统触发率。 |
| 平衡报告 | 按职业、资产、技能组合和故事包比较收益与风险 | 没有单一必胜路线；高收益策略具有可解释代价。 |
| 因果复盘 | 行动 → 记忆 → 事件 → 结算 → 长期结果的证据链 | 局末能够区分准备、决策、运气与结构性环境。 |
| 内容运营 | 候选区、人工审核、版本、灰度、回滚、玩家反馈聚类 | AI 只生成候选，规则上线必须经过人审和测试。 |

# 8. 六条内容丰富化主线

后续内容不能散乱堆卡牌。每个内容包至少提供 3–6 条事件链、独立资源冲突、专属 AI/合同互动和局末复盘指标；六个包共同构成长期可扩展的开放人生内容库。

| 内容包 | 核心玩法 | 应扩充的连续内容 |
| --- | --- | --- |
| 稳定职业与裁员转型 | 晋升、调岗、裁员信号、空窗、再训练、迁城、资格 | 绩效—晋升—组织变化；裁员预警—准备—失业—再就业；证书路线。 |
| 自由职业与内容创作 | 客户、报价、交付、作品、平台、版权、账号风险、复购 | 低价首单—口碑—涨价；平台爆发—规则变化—迁移；版权争议。 |
| 小企业与合伙经营 | 订单、库存、员工、定价、股权、治理、供应链、退出 | 首批客户—扩产—现金紧张；合伙分工—冲突—重谈/退出；供应链危机。 |
| 恋爱、婚姻与住房 | 消费观、财务合并、租买、迁居、生育、照护、教育 | 同居预算—买房争议；育儿与职业冲突；父母照护与家庭保险。 |
| 投资周期与市场危机 | 估值、情绪、分红、流动性、再平衡、杠杆、被迫卖出 | 牛市追涨—集中风险—回撤；流动性危机；长期配置与再平衡。 |
| 关系、合同与合规 | 信任、信息差、担保、合同、税务、监管、追偿 | 共同项目—履约—分账；担保请求—逾期—追偿；合规疏忽—整改。 |

# 9. 七阶段页面必须各自承担不同玩法

| 阶段 | 页面职责 | 核心交互 | 禁止回退成 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 世界观察 | 读懂周期、行业和个人暴露 | 趋势地图、信号、风险提示、路线候选 | 普通事件卡轮播 |
| 2 普通行动 | 配置有限时间与现金 | 日程/行动目录、前置、机会成本、组合冲突 | 固定 8 按钮 |
| 3 玩家互动 | 谈判与建立责任 | 提议、还价、担保、合同、帮助、竞争 | 单次现金转账 |
| 4 宏观事件 | 共同世界冲击 | 公开翻牌、暴露解释、行业传导 | 随机涨跌提示 |
| 5 个人事件 | 处理由历史触发的选择 | 故事阶段、选项、概率快照、延迟后果 | 一次性数值卡 |
| 6 统一结算 | 审计所有系统的实际变化 | 现金流、资产、家庭、合同、债务、状态对账 | 只显示净资产 |
| 7 学习反馈 | 解释为什么会发生 | 因果链、反事实、知识卡、下一期准备建议 | 泛泛财商鸡汤 |

# 10. 执行顺序与交付节奏

| 工作包 | 交付内容 | 退出条件 |
| --- | --- | --- |
| A. 领域与数据库 | 联机玩家领域状态表、合同表、旧房间懒迁移、规范序列化 | 数据库迁移可重复运行；旧房间继续可用。 |
| B. 动态行动与结算 | 目录生成、事件回应、统一结算、资产/家庭/负债/合同结果 | 纯函数测试覆盖主要动作与异常路径。 |
| C. 联机界面 | 事件选择、筛选搜索、个人档案、资产/技能/家庭面板、合同簿 | 手机与桌面均可完成一整回合。 |
| D. 联机验收与发布 | 双用户、断线 AI、重连、幂等、数据库迁移、公开站验证 | 全量检查通过，GitHub Pages 与全栈站完成部署。 |
| E. 内容工具与模拟 | Schema、编辑/审核、可达性、批量模拟、平衡报告 | 新增故事包无需改核心引擎；报告可定位最优策略。 |
| F. 因果复盘与运营 | 因果图、反事实、内容触发分析、反馈聚类、灰度回滚 | 每个关键结果都能追溯到规则与历史证据。 |

# 11. 完成定义

只有同时满足以下条件，才能认为“玩法已经按规格书完善”，而不是又做了一轮页面包装：

选择差异：同一回合至少存在职业、技能、资本、家庭、关系、合同等多类决策动词，且存在真实资源冲突。

长期因果：快速模式每局至少出现 3 次“过去行为明显改变未来事件或结果”的可见证据。

路径差异：不同职业、家庭阶段和资产暴露拥有不同操作方式，不仅是名称和收益率不同。

社会闭环：AI 与真人都能主动提议、拒绝、合作、竞争、履约、退出和违约。

规则审计：任何现金、能力、关系和事件变化都能追溯到结构化规则，不由叙事直接改数值。

内容可运营：新增内容经过结构、可达性、平衡和人工审核后上线，并能安全回滚。

公开可用：提交、构建、自动测试、GitHub Actions、GitHub Pages 与公开全栈站全部验证通过。

# 12. 当前决策

立即执行 先完成 M5 联机统一领域模型与完整浏览器验收，再进入 M6 内容工具、平衡模拟和因果复盘。投资/企业细化作为 M6 的首批内容包展开。暂不继续增加重复首页、重复卡牌台或无规则支撑的视觉页面。

这份总纲用于约束后续实现：每项新功能都必须回答“它增加了什么新的决策、记录了什么长期状态、如何影响后续事件、如何被测试、如何在联机与 AI 中复用”。回答不了这五个问题的功能，不进入当前开发优先级。